DOCUMENTO DEL PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE GESTIÓN Y VENTAS - PARQUEADERO “PARKING LA PRIMERA”

ESTUDIANTES

KEVIN JULIAN ANGARITA VEGA

JUAN DAVID BOHORQUEZ PRIETO

DOCENTE

FANNY CASADIEGO CHIQUILLO

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA

PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS

INGENIERÍA DE SOFTWARE II

VILLA DEL ROSARIO

2026-2

# 1. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DE CALIDAD

Objetivo del plan

Reducir la repetición de tareas, disminuir los costos de desarrollo y mejorar tanto el proceso como el producto. En este proyecto el costo más sensible es el retrabajo causado por cambios de requisitos (R1) y errores en el cálculo de tarifas (R4).

Qué significa calidad aquí

El software tiene calidad si cumple los requisitos funcionales y de rendimiento del SRS y los estándares de desarrollo del equipo (sección 6). Frente al cliente, se prioriza lo que el administrador y el cajero valoran: seguridad (RNF01), fiabilidad (RNF04, RNF06) y servicio rápido en el punto de cobro (RNF02, RNF03).

Metas medibles

| Atributo | Meta | Origen |
| --- | --- | --- |
| Corrección | ≤ 1,0 defectos por KLDC (máx. 7 con 7,58 KLDC estimadas) | Métricas 3.1 |
| Eficacia de eliminación de defectos | EED ≥ 0,90 | Métricas 5 |
| Rendimiento | Transacciones de entrada y salida < 2 s | RNF02 |
| Facilidad de uso | Aprendizaje ≤ 30 min; ingreso ≤ 30 s; cobro ≤ 20 s; cierre de caja ≤ 5 min (hoy 60 a 90 min) | Métricas 3.3 |
| Facilidad de mantenimiento | Cambio menor ≤ 8 h hábiles; moderado ≤ 3 días | Métricas 3.2 |
| Cumplimiento del plan | Desviación ≤ 10 % por entrega | Métricas 1.2 |

Criterios de aceptación del cliente

El producto se aprueba cuando se cumplen las tres condiciones de la Entrega 2: tarifa por fracción correcta con la tolerancia de 6 minutos, estado de suscripciones actualizado en tiempo real, y cierre de caja automático que coincide con el arqueo manual del administrador.

# 2. Actividades de garantía de calidad (SQA)

El equipo tiene dos personas, así que SQA se integra al flujo Kanban existente en lugar de crear estructura aparte.

| Actividad | Cómo se hace | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Métodos y herramientas | Jira (tablero y tarjetas), GitHub (ramas, commits, revisión de cambios), PostgreSQL con pruebas sobre las funciones almacenadas | Juan (DevOps/QA) |
| Puerta de calidad | Una tarjeta no pasa de "En revisión" a "Hecho" sin cumplir su criterio de aceptación y tener pruebas ejecutadas | Juan |
| Reporte y seguimiento de errores | Todo hallazgo se registra como tarjeta tipo "Bug" en Jira, con módulo, severidad, origen y horas de corrección | Juan |
| Realimentación | Cada bug vuelve al autor con evidencia reproducible; el cajero y el administrador validan en demostraciones | Ambos |
| Auditoría de productos | Quincenal: verificar que código, documentos y pruebas siguen los estándares y el proceso Kanban acordado | Juan |
| Informe al gestor del proyecto | Resumen quincenal de bugs abiertos y cerrados, EED, desviación y estado de riesgos, junto a la revisión del Plan RSGR | Juan a Kevin |

Ventaja del reparto actual: Kevin desarrolla la mayor parte del código y Juan audita y prueba, lo que da independencia natural a la garantía de calidad.

# 3. Revisiones técnicas formales (RTF)

Las RTF descubren errores de función, lógica e implementación antes de que lleguen a pruebas o al cliente.

Reglas de cada reunión

- Entre tres y cinco participantes y menos de dos horas. Con dos desarrolladores, se completa el grupo con un invitado según el tema: la docente (diseño y requisitos), el administrador (reglas de tarifas) o el cajero (usabilidad).

- Roles: jefe de revisión (modera y controla el tiempo), revisor registrador (anota hallazgos) y productor (autor del producto, aclara dudas).

- Se revisa el producto, no a quien lo hizo. Los hallazgos se enuncian de forma constructiva, sin debate ni intento de resolverlos en la reunión.

- El revisor recibe el material con al menos un día de anticipación.

Productos que se someten a RTF

| Producto | Foco de la revisión | Riesgos que ataca |
| --- | --- | --- |
| Reglas de tarifas (cálculo manual y su versión en código) | Fracciones, tolerancia de 6 minutos, día, media mensualidad, mensualidad, carro y moto | R4, R12 |
| Funciones PL/pgSQL: fn_registrar_vehiculo, fn_obtener_info_cobro, fn_cobrar_cliente, fn_finalizar_dia | Lógica, transacciones, borrado segmentado en el cierre del día, placas duplicadas | R9, R11, R16 |
| Modelo entidad-relación y diagrama de clases | Unicidad de placa, separación entre tiquetes diarios y mensualidades | R8, R9, R16 |
| Interfaz y control de roles | Vistas distintas para cajero y administrador, flujo rápido de cobro | R3, R10 |
| Instalador y despliegue | Dependencias y versión de PostgreSQL en el equipo del cliente | R15 |

Informe sumario de cada RTF

Una página con: qué se revisó, quiénes participaron y en qué rol, fecha y duración, hallazgos (cada uno con severidad y módulo), conclusión (aceptado, aceptado con cambios o requiere nueva revisión) y responsable de corregir. Se guarda en la carpeta compartida de Drive y cada hallazgo se convierte en una tarjeta de Jira.

# 4. Control de calidad y pruebas

Se aplican inspecciones, revisiones y pruebas durante todo el proceso. Cada producto tiene una especificación medible contra la cual comparar: el SRS, los criterios de aceptación y las metas de la sección 1.

Pruebas priorizadas por riesgo

| Prueba | Qué verifica | Requisito | Riesgo |
| --- | --- | --- | --- |
| Caja negra y estrés de cobro | Cada combinación de tipo de servicio y vehículo contra una tabla calculada a mano | RF04 | R4 |
| Funcional de tarifas | Un cambio hecho por el administrador se refleja en el siguiente cobro | RF08 | R12 |
| Unitaria de mensualidades | Búsqueda de placas con mensualidad y media mensualidad | RF05 | R8 |
| Post-cierre de día | Tras simular el cierre, los clientes de mensualidad siguen intactos | RF07, RNF06 | R9 |
| Integración entrada, permanencia y cobro | La placa registrada se encuentra al cobrar (mayúsculas, sin espacios) | RF02, RF04 | R11 |
| Validación de entradas | Placa duplicada muestra una advertencia y no cierra la app | RF02 | R16 |
| Seguridad y control de acceso | El cajero no ve reportes ni tarifas; contraseñas cifradas | RF01, RNF01, RNF07 | R10 |
| Exportación | PDF del día con distintos volúmenes; CSV como respaldo | RF07 | R13 |
| Campo en equipo limpio | Instalación y operación en un equipo estándar de oficina | RNF02, RNF05 | R15 |
| Usabilidad guiada | Cajero opera sin ayuda; se miden los tiempos de la sección 1 | RNF03 | R3 |

Coste de calidad

Para decidir dónde invertir horas, el equipo registra el costo en horas por cada rubro:

| Rubro | Ejemplos en este proyecto |
| --- | --- |
| Prevención | Cálculo manual de tarifas antes de programar, formalizar por escrito cada cambio de requisito, capacitación del cajero |
| Evaluación | RTF, ejecución de pruebas, auditorías quincenales |
| Fallos internos | Correcciones de errores hallados antes de la entrega |
| Fallos externos | Defectos hallados tras la entrega: cobros erróneos, pérdida de mensualidades, visitas de soporte |

Las horas se anotan en cada tarjeta de Jira (valor actual: por registrar). La hipótesis de trabajo es que prevención y evaluación cuestan menos que los fallos externos, sobre todo en los riesgos catastróficos R4, R9 y R12.

# 5. Gestión de defectos (garantía de calidad estadística)

Registro y clasificación

Un error se halla antes de entregar el software; un defecto se halla después. Ambos se registran en Jira y se clasifican por origen con las mismas seis categorías del documento de métricas: manejo de datos, proceso y equipo, requisitos y cliente, lógica, interfaz y accesos, entorno y despliegue. Cada registro incluye módulo, severidad (marginal, crítico o catastrófico, como en el RSGR) y horas de corrección.

Aplicación del principio de Pareto

Se asume que cerca del 80 % de los defectos proviene del 20 % de las causas. Como todavía no hay errores registrados, la proyección inicial usa los puntos de riesgo del Plan RSGR:

| Origen | % relevancia | % acumulado |
| --- | --- | --- |
| Manejo de datos (R8, R9, R11, R16) | 24,8 | 24,8 |
| Proceso y equipo (R2, R5, R7, R14) | 22,6 | 47,4 |
| Requisitos y cliente (R1, R3) | 16,5 | 63,9 |
| Lógica (R4, R12) | 12,8 | 76,7 |
| Interfaz y accesos (R10, R13) | 12,0 | 88,7 |
| Entorno y despliegue (R6, R15) | 11,3 | 100,0 |

Esta es una proyección, no datos reales. Con tantas categorías parejas el efecto Pareto es débil; en cuanto haya bugs en Jira, el diagrama se rehace con conteos y horas reales y se reemplaza esta tabla.

Ciclo de acción

- Cada quincena se ordenan las categorías de mayor a menor (por cantidad de defectos y por horas de corrección) y se aíslan las pocas vitales.

- Para cada una se busca la causa raíz con el diagrama de espina del documento de métricas, no solo el síntoma.

- Se actúa de inmediato sobre la causa raíz: corregir, agregar prueba de regresión y, si aplica, ajustar el estándar de la sección 6.

- Primer candidato por ahora: manejo de datos, con pruebas de integración del flujo completo de entrada, permanencia y cobro.

Se calcula la EED global y por módulo (EED = E / (E + D)) para ver en cuál escapan más fallos hacia el usuario. Si baja de 0,90, se activa el plan de contingencia del riesgo correspondiente.

# 6. Mejora continua (Kaizen)

El equipo mejora con cambios pequeños y constantes, sin esperar a una gran reforma.

Ciclo quincenal

Cada quincena, junto con la revisión del Plan RSGR, se dedican 30 minutos a una retrospectiva: qué falló, qué se corrigió, cuál es el único cambio de proceso que se probará en la siguiente quincena y cómo se sabrá si funcionó (con una métrica de las secciones anteriores). El cambio se anota en Jira.

Orden y disciplina (5S adaptado a un equipo de software)

| Principio | Práctica concreta |
| --- | --- |
| Clasificar | Depurar el backlog de Jira, ramas y archivos que ya no se usan |
| Ordenar | Estructura fija del repositorio y de la carpeta de Drive con la documentación del proyecto |
| Limpiar | Eliminar código muerto y datos de prueba antes de cada entrega; probar en entorno limpio |
| Estandarizar | Placas en mayúsculas y sin espacios; mensajes de commit descriptivos; plantilla de informe de RTF; plantilla de bug; tarifas siempre leídas de la base de datos |
| Sostener | Verificación diaria del respaldo local y remoto (R6) y revisión mensual de la documentación en la nube (R14) |

La documentación se mantiene en Drive y en el repositorio; la gestión de riesgos sigue el Plan RSGR y las cifras de seguimiento viven en el documento de métricas, de modo que este plan no duplica datos y solo define cómo se usan.